Etapa 1: Modelado y Diseño Previo (Software Design)

Objetivo: Comprender la arquitectura antes de tirar una sola línea de código.

- Diagrama de Clases UML:

  - Corregir y pulir el diagrama (renombrar a Reproductor, tipar atributos como rutaArchivo, artista, duracion).

- Diagrama E-R y Esquema Relacional:

  - Diseñar la tabla canciones (id_cancion, titulo, artista, ruta_archivo) y opcionalmente playlists.

- Requerimientos Funcionales y no Funcionales

Definir las funciones explicitas y no explicitas de la aplicación.

- Diagrama de Estados:

  - Modelar el ciclo de vida del audio: Detenido $\rightarrow$ Reproduciendo $\leftrightarrow$ En Pausa.

- Wireframing:

  - Dibujar la interfaz en papel o Figma (dónde va el Treeview, la barra de volumen, y los botones de control).

Etapa 2: Persistencia y Base de Datos (MySQL / XAMPP)

Objetivo: Crear el backend de almacenamiento y las consultas CRUD necesarias.

- Creación de Tablas en MySQL:

  - Crear la base de datos reproductor_db y ejecutar el DDL con sus tipos de datos y restricciones.

- Módulo conexion.py:

  - Reutilizar la conexión con mysql-connector-python apuntando a la nueva BD.

- Módulo canciones_dao.py (Capa de datos):

  - Escribir funciones para:

    - insertar_cancion(titulo, artista, ruta)

    - obtener_todas_las_canciones()

    - eliminar_cancion(id_cancion)

    - buscar_canciones(texto) (usando LIKE %s%)

- Prueba rápida en consola:

  - Insertar 2 canciones manuales con rutas locales reales de su PC y listarlas en terminal.

Etapa 3: El Motor de Audio (audio_player.py)

Objetivo: Aislar la reproducción de música sin meter interfaz gráfica todavía.

- Instalación: Instalar pygame (pip install pygame).

- Construcción de la clase ReproductorAudio:

  - Inicializar pygame.mixer.init().

  - Métodos base: cargar_pista(ruta), reproducir(), pausar(), reanudar(), detener(), ajustar_volumen(nivel).

- Pruebas en script CLI:

  - Crear un pequeño menú de consola con input() que permita probar Play, Pause y Stop sobre un archivo .mp3.

Etapa 4: Construcción de la GUI en Tkinter (app_gui.py)

Objetivo: Crear la interfaz visual y enlazarla con la base de datos.

- Maquetación visual:

  - Panel superior: Botón "Importar Canción" (filedialog.askopenfilename).

  - Panel central: ttk.Treeview con scrollbar para listar la biblioteca (ID, Título, Artista).

  - Panel inferior: Botones multimedia (Play, Pause, Stop) y slider de volumen (ttk.Scale).

- Conexión GUI $\leftrightarrow$ BD:

  - Al abrir la ventana, ejecutar obtener_todas_las_canciones() y poblar el Treeview.

  - Al pulsar "Importar", abrir el explorador de archivos, tomar el nombre del archivo, guardar en BD y refrescar la tabla.

Etapa 5: Integración Total y Funcionalidades Extra

Objetivo: Conectar eventos de la GUI con el motor de audio y pulir detalles.

- Eventos multimedia:

  - Doble clic en una fila del Treeview $\rightarrow$ Obtener la ruta del archivo $\rightarrow$ ReproductorAudio.cargar_pista(ruta) $\rightarrow$ reproducir().

  - Vincular botones Play/Pause/Stop con los métodos del reproductor.

  - Conectar el slider de volumen a pygame.mixer.music.set_volume().